Администрация Иннокентьевского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2020                                                                                                       №  50-па

с. Иннокентьевка

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Иннокентьевского сельского поселения от 24.04.2017 г. № 11-па

В целях приведения муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении» (далее - Программа) в соответствие с решением Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района от 21 декабря 2020 г.  № 40-89   «О бюджете Иннокентьевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Иннокентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Иннокентьевского сельского поселения от 24 апреля 2017 г.           № 11-па, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования «Программы» изложить в  новой редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017–2023 годах – 6458,930 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета –– 3877,359 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2581,571 в том числе 2017 год - 1 158,132 тыс. руб. средства местного бюджета - 948,292 средства краевого бюджета - 209,840; 2018 год - 3 064,376 тыс. руб. средства местного бюджета – 1 071,525; средства краевого бюджета – 1 992,851; 2019 год - 417,685 тыс. руб.; 2020 год - 549,057 тыс. руб: средства местного бюджета – 170,177; средства краевого бюджета – 378,880; 2021 год - 516,560 тыс. руб.; 2022 год - 376,560 тыс. руб.; 2023 год – 376,560 Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017–2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов краевого, районного бюджетов и бюджета Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2023 годы |
| --- | --- |

1.2 Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет в 2017–2023 годах – 6 458,930 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета ––  3 877,359 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2 581,571 тыс.  рублей.

в том числе

2017 год   -  1 158,132 тыс. рублей:

средства местного бюджета - 948,292 тыс. рублей;

средства краевого бюджета - 209,840 тыс. рублей;

2018 год   -  3 064,376 тыс. рублей:

средства местного бюджета – 1 071,525 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 1 992,851 тыс. рублей;

2019 год   -  417,685 тыс. рублей;

2020 год   -  549,057 тыс. рублей:

средства местного бюджета – 170,177 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 378,880 тыс. рублей;

2021 год   -  516,560 тыс. рублей;

2022 год   -  376,560 тыс. рублей;

2023 год – 376,560 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017–2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов краевого, районного бюджетов и бюджета Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2023 годы.

1.3. Таблицу 2 Программы «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Раздел | Источник финанси-рования | 2017г |  | 2018 | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Освеще-ние спортив-ных детских площа-док, террито-рий зон отдыха | Бюд-жет сельского посе-ления | 0 ,0 |  | 0,0 | 37,837 | 32,283 | 136,560 | 136,560 | 136,560 |  |
| 2. | Эксплуа-тации, ремонт объектов освеще-ния | Бюджет СП | 0,0 |  | 0,0 | 28,836 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Покупка светильника | Бюджет СП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Работы по озеленению территории сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | Бюджет сельского поселения | 57,122 |  | 71,806 | 97,636 | 25,953 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |  |
| 7. | Благоустройство территории детской и спортивной площадки (горка новая, текущий ремонт) | Бюджет сельского поселения | 648,539 |  | 201,423 | 0,0 | 4,850 | 100,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 8. | Приобретение и установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | Бюджет сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| 9. | Мероприятия Программы местных инициатив граждан «Обустройство детских и спортивных площадок» в т.ч: | Бюджет сельского поселения | 0,0 |  | 2669,890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.1. | средства местного бюджета |  | 0,0 |  | 677,039 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2. | средства краевого бюджета |  | 0,0 |  | 1992,851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Мероприятия по реализации ТОС «Северянка» в т.ч.: | Бюджет сельского поселения | 209,840 |  | 70,220 | 170,000 | 463,980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1 | средства местного бюджета |  | 0,0 |  | 70,220 | 170,000 | 85,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.2 | средства краевого бюджета |  | 209,840 |  | 0,0 | 0,0 | 378,880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Окос пустырей, зон отдыха и спортивных площадок | Бюджет сельского поселения | 12,200 |  | 0,0 | 23,376 | 0,0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| 12. | Изготовление и замена уличных аншлагов | Бюджет СП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Изготовление листовок, памяток «О правилах благоустройства и содержания дворовых территорий села» | Бюджет сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Организация и содержание мест захоронений | Бюджет сельского поселения | 230,431 |  | 51,037 | 9,600 | 21,991 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
| 15. | Содержание и текущий ремонт колодца | Бюджет СП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Содержание полигонов ТБО | Бюджет СП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17. | Уборка и вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
| 18. | Прочее благоустройство, ремонт, покраска, приобретение материалов | Бюджет сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 50,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого: |  | 1158,132 |  | 3064,376 | 417,685 | 549,057 | 516,560 | 376,560 | 376,560 |  |
|  | в т. ч. бюджет поселения |  | 948,292 |  | 1071,525 | 417,685 | 170,177 | 516,560 | 376,560 | 376,560 |  |
|  | в т. ч. краевой бюджет |  | 209,840 |  | 1992,851 | 0,0 | 378,880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. В паспорте Подпрограммы «Организация освещения населённых пунктов» (Приложение 1) позицию «Объемы и источники финансирования «Программы» изложить в новой редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 508,636 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году всего 0,0 тыс. рублей, в 2018 году всего 0,0 тыс. рублей, в 2019 году всего 66,673 тыс. рублей, в 2020 году всего 32,283 тыс. рублей, в 2021 году всего 136,560 тыс. рублей, в 2022 году всего 136,560 тыс. рублей; в 2023 году всего 136,560 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы "Благоустройство населённых пунктов в Иннокентьевском сельском поселении" подпрограммы «Организация освещения населённых пунктов» (приложение 1) изложить в новой редакции: № п/п; Раздел; Исполнители; Срок исполнения; Источник ф-ния.; 2017г; 2018г; 2019г; 2020г; 2021г; 2022г; 2023г. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.; Освещение спортивных площадок, территорий зон отдыха; Администрация сельского поселения; Ежегодно; Бюджет сельского поселения; 0,0; 0,0; 37,837; 32,283; 136,560; 136,560; 136,560. 2.; Эксплуатация, ремонт объектов освещения; Администрация сельского поселения; Ежегодно; Бюджет сельского поселения; 0,0; 0,0; 28,836; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 3; Покупка светильников; Администрация сельского поселения; Ежегодно; Бюджет сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ВСЕГО:; 0,0; 0,0; 66,673; 32,283; 136,560; 136,560; 136,560. |

1.6.  В паспорте Подпрограммы «Благоустройство территории Иннокентьевского сельского поселения » (Приложение 3) позицию «Объемы и источники финансирования «Программы» изложить в  новой редакции:

| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 5 286,835 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году всего 927,701 тыс. рублей, в 2018 году всего 3 013,339 тыс. рублей, в 2019 году всего 291,012 тыс. рублей, в 2020 году всего 494,783 тыс. рублей, в 2021 году всего 280,000 тыс. рублей, в 2022 году всего 140,000 тыс. рублей, в 2023 году всего 140,000 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.7 «Перечень мероприятий по реализации муниципальной  программы «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении»  подпрограммы «Благоустройство территории Иннокентьевского сельского поселения »  (приложение 3) изложить в новой редакции:

| № п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения | Источник ф-рования | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | Администрация СП | Ежегодно | Бюджет СП | 57,122 | 71,806 | 97,636 | 29,250 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2. | Благоустройство территории детской и спортивной площадки (горка новая, текущий ремонт) | Администрация СП | Ежегодно | Бюджет СП | 648,539 | 201,423 | 0,0 | 4,850 | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3. | Приоб-ретение и установ-ка элемен-тов благо-устройства (лаво-чек, контей-неров и т.д.) | Администрация СП | Ежегодно | Бюджет СП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 40,000 | 40,000 |
| 4. | Мероприятия Программы местных инициатив граждан «Обустройство детских и спортивных площадок» | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 2669,890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия по реализации ТОС «Северянка» | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 209,840 | 70,220 | 170,000 | 463,980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Окос пустырей, зон отдыха и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 12,200 | 0,0 | 23,376 | 0,0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 7. | Изготовление и замена уличных аншлагов | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Изготовление листовок, памяток «О правилах благоустройства и содержания дворовых территорий села» | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 927,701 | 3013,339 | 291,012 | 498,080 | 280,000 | 140,000 | 140,000 |
| 1.8. В паспорте Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» (Приложение 4) позицию «Объемы и источники финансирования «Программы» изложить в новой редакции: Объёмы и источники финансирования Подпрограммы; Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет всего 463,059 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году всего 230,431 тыс. рублей, в 2018 году всего 51,037 тыс. рублей, в 2019 году всего 9,600 тыс. рублей, в 2020 году всего 21,991 тыс. рублей, в 2021 году всего 50,000 тыс. рублей, в 2022 году всего 50,000 тыс. рублей, в 2023 году всего 50,000 тыс. рублей.. |
| 1.9 «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении» подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» (приложение 4) изложить в новой редакции: № п/п; Раздел; Исполнители; Срок исполнения; Источник финансирования; 2017 г; 2018 г; 2019 г; 2020 г; 2021 г; 2022 г; 2023г. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений». 1.; Организация и содержание мест захоронений; Админист рация СП; Ежегодно; Бюджет СП; 230,431; 51,037; 9,600; 21,991; 50,000; 50,000; 50,000. ВСЕГО:; 230,431; 51,037; 9,600; 21,991; 50,000; 50,000; 50,000. 1.10 В паспорте Подпрограммы «Содержание и обустройство мест под размещение ТБО» (Приложение 6) позицию «Объемы и источники финансирования «Подпрограммы» изложить в новой редакции: Объёмы и источники финансирования Подпрограммы; Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет всего 200,400 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году всего 0,0 тыс. рублей, в 2018 году всего 0,0 тыс. рублей, в 2019 году всего 50,400 тыс. рублей, в 2020 году всего 0,0 тыс. рублей, в 2021 году всего 50,000 тыс. рублей, в 2022 году всего 50,000 тыс. рублей, в 2023 году всего 50,000 тыс. рублей... |

1.9  «Перечень мероприятий по реализации муниципальной  программы «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении»  подпрограммы  «Содержание и обустройство мест под размещение ТБО» (Приложение 6) изложить в новой редакции:

| № п/п | Раздел | Исполните-ли | Срок исполнения | Источник финансирования. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Содержание и обустройство мест под размещение ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по зачистке, обваловке, устройству подъездных путей в месте размещения ТБО | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Прочее благоустройство (уборка территории) | Администрация сельского поселения | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 50,400 | 0,0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 50,400 | 0,0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

2. Считать утратившим силу постановление от  29 декабря 2020 г.   № 48-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения от 24.04.2017 г. № 11-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении на 2017-2022 годы»

3. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения», разместить на сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Иннокентьевского

сельского поселения			    С.Н. Гофмайстер