Территориальное общественное самоуправление «Северянка»

Проект

«Создание игрового комплекса «Солнечная полянка»

Иннокентьевка

Иннокентьевское сельское поселение Николаевского

муниципального района Хабаровского края

2017 год

Введение

Наше село – Иннокентьевка расположено на высоком живописном берегу р. Амур в северном районе Хабаровского края. Климатические условия нашей малой родины не позволяют в полной мере сочетать отдых и труд сельчан  из-за            короткого лета, жители давно мечтали, что в селе появится место для детских игр и отдыха взрослого населения где с весны до самой осени родители и дети смогут провести свой досуг, получая от этого удовольствие.

На территории села есть несколько зеленых зон для возведения площадки, но выбрали наиболее солнечную и просторную территорию в центре села, к тому же этот участок давно был заброшенным и появление рядом со школой и детским    садом благоустроенного объекта - станет прекрасным           подарком для сельских детей, а также дополнит современным архитектурным                 сооружением     инфраструктуру села.

Вместе с администрацией поселения организовали субботник: убрали мусор, скосили траву и приступили к планировке территории, огородили место для игр красивым металлическим забором в этом нам помогло наше градообразующее предприятие общество с ограниченной ответственностью                                     «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное». Администрация села закупила оборудование: качели, карусели, горки, а также спортивные тренажеры для       подростков.

Активисты организовали своими силами покраску металлического               ограждения.

В планах инициативной группы много идей по дальнейшему благоустройству площадки - это и бетонирование пешеходной дорожки,  устройство цветочных клумб, установка резных скамеек, посадка деревьев. Детская площадка должна стать не только элементом всестороннего воспитания и организованного досуга сельских детей, но и генератором хороших и добрых идей сельчан,  желающих обустроить уголок отдыха собственными силами.

Так было…

Так будет…

Раздел I. Общая информация.

Наименование и место нахождения территориального общественного           самоуправления:

Территориальное общественное самоуправление «Северянка»,

Хабаровский край, Николаевский муниципальный район, с. Иннокентьевка,       Муниципальное образование «Иннокентьевское сельское поселение»

Председатель Совета территориального общественного самоуправления:

Тубина Лидия Петровна, контактный телефон 89145452469

Наименование проекта:

Создание игрового проекта «Солнечная полянка»

Приоритетные направления по которому заявлен проект:

- обеспечение досуга детей и взрослых;

- организация активного отдыха населения;

- формирование активной жизненной позиции сельчан.

Обоснование необходимости проекта

- Повышение активности населения в благоустройстве территории села;

- Приобщение жителей к решению социально-значимых проблем села                   самостоятельно;

- Создание условий для укрепления физического здоровья детей и организации    активного семейного отдыха;

- Приобщение детей и взрослых к совместной игровой деятельности и воспитание взаимной ответственности за поддержание чистоты и порядка на территории     комплекса;

- Улучшение экологического состояния и внешнего облика территории села.

Девиз: «Мы на севере живем,

Вместе мы не пропадем!»

Целевая группа проекта – жители с. Иннокентьевка, включая семьи с детьми и подростками.

Начало реализации проекта: май 2018

Дата окончания реализации проекта: июль 2018

Территория реализации проекта:

Село Иннокентьевка, Николаевский район, Хабаровский край

Муниципальное образование:

- Иннокентьевское сельское поселение

Общая стоимость проекта: 450 560 руб.

Сумма запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 280 060 руб.

Сумма планируемая ТОС вложить в реализацию проекта: 16 500 руб.

Привлеченные средства предприятия ООО «РПК «Восточное»: 154 000 руб.

Количество и категория граждан, участвующих в проекте:

В реализации проекта будут принимать участие Совет ТОС и 37 граждан села.

Количество и категория граждан, на которых направлен эффект от               реализации проектов:

Семьи с детьми и подростками (99 семей, 147 детей)

Раздел II. Сведения о проекте.

Цель проекта: Создание игрового комплекса «Солнечная полянка»

Задачи проекта:

- подготовка земельного участка под строительство игрового комплекса;

- установка игрового и спортивного оборудования;

- озеленение и благоустройство территории игрового комплекса.

Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта

Проект рассчитан на 2018 год и осуществляется в один этап: с мая по июль 2018 года.

Элементы комплекса:

- игровое оборудование, состоящее из: качелей, каруселей, горок, песочницы;

- спортивное оборудование, состоящее из: шведской стенки, турников, стенки для лазания, тренажеров «Лыжник», «Жим», брусьев для отжимания, баскетбольной стойки;

- элементов благоустройства, состоящих из: скамеек, урн, цветочных газонов,     пешеходных дорожек и ограждения.

Описание проекта. Пути достижения поставленных целей:

Календарный план реализации проекта:

| № пп | Наименование мероприятия | Описание работ | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение оборудования для строительства комплекса | Заключить договор на поставку игрового комплекса, скамеек для отдыха | до 05.06.2018 | Совет ТОС |
| 2. | Приобретение строительных материалов | Приобрести краску, кисти, гвозди, цемент | до 01.06.2018 | Совет ТОС |
| 3. | Подготовка территории под установку игрового комплекса | Организовать субботник по очистке территории, установить ограждение | до 15.05.2018 | Совет ТОС, родители, дети школьного возраста |
| 4. | Установка элементов игрового и спортивного оборудования | Организовать работы по установке и цементированию дорожек | до 20.06.2018 | Совет ТОС, жители села |
| 5. | Установка скамеек и покраска ограждения | Закрепить скамейки, произвести покраску ограждения и скамеек | до 15.06.2018 | Совет ТОС, жители села |
| 6. | Озеленение и благоустройство территории игрового комплекса | Привезти саженцы сосны, лиственных деревьев, организовать их высадку. Объявить конкурс на лучшее оформление клумбы, среди улиц села | до 20.05.2018 до 01.06.2018 | Совет ТОС, жители села Совет ТОС |
| 7. | Установка уличных светильников | Приобрести и установить 6 уличных светильников | до 15.07.2018 | Совет ТОС |
| 8. | Торжественное открытие, информационное освещение площадки | Организация детской развлекательной программы «А у нас во дворе!» | июль 2018 | Совет ТОС, сельский клуб |

Ресурсное обеспечение:

Смета проекта:

| № пп | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение игровых элементов комплекса: - детский игровой комплекс ИК – 005 - скамейка - качалка на пружине - урна | шт. шт. шт. шт. | 1 6 4 6 | 99 000 4 000 27 710 3 870 | 99 000 24 000 110 840 23 220 |
| 2. | Приобретение строительных материалов: - доска 100 x 50 - краска-эмаль - кисть малярная - цемент | куб кг шт. шт. | 2 25 15 5 | 7 000 300 200 600 | 14 000 (привлеченные средства) 7 500 3 000 3 000 |
| 3. | Приобретение светильников | шт. | 6 | 2 500 | 15 000 |
| 4. | Аренда автотранспорта - для доставки игрового оборудования из г. Хабаровска - для доставки саженцев из г. Николаевска-на-Амуре | т час | 1 3 | 8 000 1 000 | 8 000 3 000 |
| 5. | Ограждение территории игрового комплекса | м2 | 750 |  | 140 000 (привлеченные средства) |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № пп | Источники финансирования | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства краевого бюджета | 180 000 |
| 2. | Средства бюджета сельского поселения | 100 060 |
| 3. | Собственные средства ТОС «Северянка» | 16 500 |
| 4. | Привлеченные (иные средства) | 154 000 |
|  | Стоимость проекта всего: | 450 560 |

Раздел III. Информация о территориальном       общественном самоуправлении и участника проекта:

Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование ТОС | «Северянка» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юридическим лицом |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) | 18.08.2017 г. |
| 4. | Адрес | 682440, Хабаровский край Николаевский район с. Иннокентьевка |
| 5. | Телефон | 89145452469 |

Полная стоимость Проекта: 450 560 руб.

Объем собственных средств, направленных на реализацию Проекта, включая денежные средства, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые    услуги, труд добровольцев: 170 500 руб. в том числе:

- труд добровольцев: 16 500 руб.

- безвозмездно предоставленные товары, работы и услуги: 154 000 руб.

- запрашиваемая сумма субсидии: 280 060 руб.

Для реализации мероприятий проекта «Создание игрового комплекса    «Солнечная полянка» имеются следующие материально-технические          ресурсы:

- помещение для проведения собраний, встреч, рабочих совещаний по        вопросам реализации проекта в здании сельской библиотеки                            с. Иннокентьевка (договор безвозмездного пользования)

- оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту (личная собственность председателя ТОС)

- земельный участок 1 200 м2 (выделен администрацией сельского поселения)

- трактор марки с бульдозером (для выравнивания местности)

- информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации в газете «Амурский лиман», планируется сделать    фотоотчет о проделанной работе и разместить на сайте администрации   сельского поселения (по согласованию с администрацией села)

Сведения о руководителе ТОС «северянка»

| 1. | Фамилия, Имя, Отчество | Тубина Лидия Петровна |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 28.01.1958 г. |
| 3. | Гражданство | гражданка России |
| 4. | Образование | среднее-профессиональное |
| 5. | Адрес | 682440, Хабаровский край, Николаевский район, с. Иннокентьевка, ул. Набережная д. 9 |
| 6. | Телефон, электронная почта | 89145452469 |

Опыт участия в конкурсах и реализации проектов.

ТОС «Северянка» в проекте впервые

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки:

Общий контроль реализации Проекта осуществляется ТОС «Северянка».

Оперативный контроль реализации Проекта, который включает отчет о реализации программных мероприятий, использования исполнителями      выделяемых им на создание игрового комплекса финансовых средств      осуществляется ТОС «Северянка».

Социально-экономический эффект Проекта «Создание игрового           комплекса «Солнечная полянка» будет способствовать улучшению условий для развития детей и подростков, укрепления здоровья детей, повышения  уровня благоустроенности территории поселения.

Конкретные ожидаемые результаты:

Общественная значимость проекта заключается в том, что он              способствует повысить активность населения и установить тесную связь между жителями села, депутатами и сельской администрацией,                    эффективность проекта несомненна:

- каждый ребенок получит возможность заниматься, играть и развиваться;

- досуг детей и подростков станет организованным, не останется времени на шалости и вредные привычки детям из неблагополучных семей;

- обеспечение досуга по своевременным стандартам будет способствовать массовому посещению игрового комплекса детьми и их родителями, что   позволит  сохранить между ними добрые семейные отношения;

-  в селе появиться хорошая площадка для проведения массовых               культурно-досуговых мероприятий и тематических праздников.

В реализации проекта заинтересованы глава сельского поселения,            депутаты, дети и их родители, большая часть жителей села, которые будут привлечены к осуществлению проекта и помогут его реализации своим            добровольным на безвозмездной основе трудом.

Опыт полученный при создании игрового комплекса будет                  распространяться среди остальных жителей, проживающих на территории                      не только нашего села, но и в других поселениях района.

Оценка результатов будет проводится посредством опроса и                 анкетирования жителей, мониторинга снижения заболеваемости,                       травматизма среди детей и подростков, отслеживания количества                    совершаемых ими правонарушений.